TYÖSELOSTUSMALLI

G3000.08 Laadunvarmistus ja käyttöönotto

G3000.09* Elinkaarikonsepti

Hankkeessa on otettu käyttöön IV- ja LTO-laitteita koskeva elinkaarikonsepti, joka on alkanut jo luonnos/hankesuunnittelusta ja jatkuu toteutussuunnittelun, urakoinnin, käyttöönoton ja käytön ohjauksena ja seurantana takuuajan loppuun saakka. Elinkaarikonseptin mukaisesti avustetaan ja opastetaan myös urakoitsijaa laadukkaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Laitetoimittaja tekee rakentamisaikana hankkeen LVI-valvojan ja LVI-suunnittelijan valvontojen lisäksi esim. työmaakokousten yhteydessä tarkastuskäynnin/käyntejä hankkeen suuruudesta riippuen. Tarkastuskäynneistä toimitetaan työmaakokousmateriaaliin liitettävä raportti.

Käyttöönottovaiheessa laitetoimittaja osallistuu toimintakokeisiin ja osaltaan varmistaa asettelujen ja säätöjen toimivuuden. Tästäkin vaiheesta toimitetaan työmaakokousmateriaaliin liitettävä raportti.

Kohteen valmistuttua ja varsinaisen käytön alkaessa laitetoimittaja antaa urakoitsijan kanssa yhteistyössä käyttäjäkoulutuksen toimittamistaan laitteista. Käyttäjäkoulutuksessa laitteiden toimintaperiaatteen lisäksi paneudutaan järjestelmän toimivuuteen ja energiatehokkuuteen.

Edellä sanotun lisäksi laitetoimittaja antaa tukea ongelmatilanteissa ja tulee tarvittaessa paikalle selvittämään ongelman.